CAHIER DES CHARGES

TECHNIQUE ET FONCTIONNEL

Conception et développement d'une

Plateforme Web de Mise en Relation

Artisans Qualifiés – Clients

Réservation et Paiement de Services

Cas de Porto-Novo, Bénin

Version 1.0 — Mai 2026

# Table des Matières

1. Présentation du Projet

2. Contexte et Enjeux

3. Objectifs du Projet

4. Périmètre Fonctionnel

5. Modèle de Données

6. Architecture Technique

7. Spécifications Fonctionnelles Détaillées

8. Spécifications Techniques

9. Interface Utilisateur & Expérience

10. Sécurité

11. Performance et Scalabilité

12. Plan de Développement

13. Livrables

14. Contraintes et Risques

15. Glossaire

# 1. Présentation du Projet

## 1.1 Identification du Projet

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Intitulé | Plateforme de mise en relation artisans-clients (Porto-Novo) |
| Type de projet | Application Web (SaaS) |
| Secteur | Artisanat, Services à domicile |
| Localisation | Porto-Novo, Bénin (extension Afrique de l'Ouest prévue) |
| Version du document | 1.0 |
| Date de rédaction | Mai 2026 |
| Statut | En cours de conception |

## 1.2 Résumé Exécutif

Ce projet consiste à concevoir et développer une plateforme web permettant la mise en relation entre des artisans qualifiés (maçons, plombiers, électriciens, menuisiers, etc.) et des clients particuliers ou professionnels résidant principalement à Porto-Novo, Bénin. La plateforme couvre l'intégralité du cycle de vie d'une prestation : recherche et découverte d'artisans, demande de devis, réservation, paiement sécurisé, suivi en temps réel, évaluation et gestion des litiges.

## 1.3 Parties Prenantes

| Partie Prenante | Rôle | Intérêt Principal |
| --- | --- | --- |
| Clients | Utilisateur final demandeur | Trouver facilement un artisan fiable |
| Artisans | Prestataire de services | Accroître leur visibilité et leur chiffre d'affaires |
| Administrateurs | Gestionnaire de la plateforme | Assurer la qualité, gérer les litiges |
| Fournisseurs partenaires | Partenaire externe (matériaux, outils) | Proposer leurs offres sur la plateforme |
| Organisme de financement | Investisseur / Bailleur | Retour sur investissement, impact social |

# 2. Contexte et Enjeux

## 2.1 Contexte Socio-Économique

Porto-Novo, capitale administrative du Bénin, compte une population en forte croissance et un tissu économique dominé par les micro et petites entreprises artisanales. Le secteur informel représente plus de 60 % des emplois, et les artisans peinent à accéder à une clientèle large faute de visibilité numérique. Parallèlement, les ménages et entreprises éprouvent des difficultés à identifier des prestataires qualifiés, transparents sur leurs tarifs et disponibilités.

## 2.2 Problèmes Identifiés

- Manque de visibilité des artisans qualifiés en dehors de leur réseau de proximité.

- Absence de mécanisme de confiance (vérification des compétences, avis clients).

- Difficulté de coordination : disponibilités, devis, suivi de chantier.

- Paiements en cash exclusivement, source d'insécurité et d'opacité financière.

- Aucune gestion formelle des litiges ni des sinistres.

- Fracture numérique partielle : nécessité d'une interface accessible sur mobile et réseau limité.

## 2.3 Opportunités

- Pénétration mobile en forte hausse au Bénin (> 70 % de la population urbaine).

- Développement des solutions de paiement mobile (MTN Mobile Money, Moov Money).

- Volonté gouvernementale de formaliser l'artisanat et de numériser l'économie.

- Modèles économiques similaires en Afrique (Handyman Nigeria, FIXIT Sénégal) montrant la viabilité.

# 3. Objectifs du Projet

## 3.1 Objectifs Métier

- Mettre en relation efficace artisans et clients dans un rayon géographique pertinent.

- Digitaliser le processus complet : de la recherche au paiement et à l'évaluation.

- Renforcer la confiance via un système de badges, certifications et avis vérifiés.

- Générer des revenus via des commissions sur les transactions et des services premium.

- Contribuer à la formalisation de l'artisanat béninois.

## 3.2 Objectifs Techniques

- Développer une application web responsive, accessible sur desktop et mobile.

- Intégrer un système de paiement mobile (Mobile Money) et par carte bancaire.

- Implémenter la géolocalisation pour la mise en relation de proximité.

- Assurer une architecture scalable pour extension ultérieure à d'autres villes.

- Garantir la sécurité des données conformément aux normes RGPD et lois béninoises.

## 3.3 Indicateurs de Succès (KPIs)

| KPI | Cible à 6 mois | Cible à 12 mois |
| --- | --- | --- |
| Artisans inscrits et actifs | 200 | 500 |
| Clients inscrits | 1 000 | 5 000 |
| Réservations complétées / mois | 300 | 1 500 |
| Taux de satisfaction client (note moy.) | >= 4/5 | >= 4,2/5 |
| Taux de résolution des litiges | < 5 % des rés. | < 3 % |
| Transactions financières traitées | FCFA 30 M/mois | FCFA 150 M/mois |

# 4. Périmètre Fonctionnel

## 4.1 Modules Principaux

| Module | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Gestion des Utilisateurs | Inscription, authentification, profils (Client, Artisan, Admin) | P1 – Critique |
| Annuaire Artisans | Recherche, filtres, géolocalisation, profils détaillés | P1 – Critique |
| Devis | Demande, réponse, négociation, acceptation | P1 – Critique |
| Réservations | Planification, confirmation, suivi de statut | P1 – Critique |
| Paiements | Acompte, solde, commission, remboursement | P1 – Critique |
| Messagerie | Chat temps réel entre client et artisan | P1 – Critique |
| Avis & Notation | Évaluation post-prestation, modération | P1 – Critique |
| Litiges & Sinistres | Ouverture, suivi, résolution par l'admin | P2 – Important |
| Géolocalisation | Suivi temps réel de l'artisan, historique | P2 – Important |
| Académie / Formation | Contenus de formation pour artisans | P2 – Important |
| Système de Scoring | Score de confiance calculé automatiquement | P2 – Important |
| Notifications | SMS, Email, Push, Système | P1 – Critique |
| Back-office Admin | Tableau de bord, gestion globale | P1 – Critique |
| Partenaires | Référencement fournisseurs, assurances | P3 – Optionnel |

## 4.2 Hors Périmètre (V1)

- Application mobile native (iOS / Android) — prévu en V2.

- Marketplace de matériaux/fournitures en ligne.

- Système de facturation électronique certifiée (DGI Bénin).

- Extension automatique à d'autres pays sans paramétrage manuel.

# 5. Modèle de Données

## 5.1 Vue d'Ensemble

Le modèle de données est organisé autour d'une entité centrale Utilisateur dont héritent les rôles Client, Artisan et Admin. Les entités métier (Devis, Réservation, Paiement, Avis, Message, Litige, Sinistre) gravitent autour de la relation client-artisan. Des entités de support (Catégorie, Portfolio, Certification, Formation, Notification, Géolocalisation, Scoring) enrichissent l'expérience et la confiance.

## 5.2 Entités et Attributs Détaillés

### 5.2.1 Utilisateur (entité parente)

| Attribut | Type | Description / Contraintes |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant unique |
| nom | VARCHAR(100) | Nom de famille |
| prenom | VARCHAR(100) | Prénom |
| email | VARCHAR(255) UNIQUE | Adresse email, non null |
| telephone | VARCHAR(20) | Numéro de téléphone |
| mot_de_passe | VARCHAR(255) | Haché (bcrypt) |
| type_utilisateur | ENUM(client, artisan, admin) | Détermine le rôle et l'héritage |
| adresse | TEXT | Adresse principale |
| statut | ENUM(actif, suspendu, banni) | Statut du compte |
| date_inscription | DATETIME | Date de création du compte |
| derniere_connexion | DATETIME | Horodatage dernière connexion |

### 5.2.2 Client

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant client |
| id_utilisateur | INT FK → Utilisateur | Référence l'entité parente |
| adresse_livraison | TEXT | Adresse de réalisation des prestations |
| telephone | VARCHAR(20) | Peut différer du téléphone utilisateur |
| historique_commandes | JSON / Relation | Résumé des réservations passées |

### 5.2.3 Artisan

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant artisan |
| id_utilisateur | INT FK → Utilisateur | Référence parente |
| metier | VARCHAR(150) | Métier principal déclaré |
| description | TEXT | Présentation courte |
| bio | TEXT | Biographie longue |
| zone_intervention | TEXT | Quartiers / zones couverts |
| tarifs_horaire | DECIMAL(10,2) | Tarif horaire en FCFA |
| note_moyenne | DECIMAL(3,2) | Calculée depuis les Avis (0.00 – 5.00) |
| badge | ENUM(aucun, certifie, elite) | Niveau de certification plateforme |
| latitude | DECIMAL(10,8) | Position géographique actuelle |
| longitude | DECIMAL(11,8) | Position géographique actuelle |

### 5.2.4 Admin

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant admin |
| id_utilisateur | INT FK → Utilisateur | Référence parente |
| role | ENUM(superadmin) | Niveau de privilège (extensible) |

### 5.2.5 Catégorie

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant catégorie |
| nom | VARCHAR(100) | Ex : Plomberie, Électricité, Maçonnerie |
| icone | VARCHAR(255) | URL ou classe CSS de l'icône |
| description | TEXT | Description de la catégorie |
| nombre_artisans | INT (calculé) | Compteur d'artisans actifs dans cette catégorie |

### 5.2.6 Artisan_Spécialité (Table de liaison)

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id_artisan | INT FK → Artisan | Clé composite PK |
| id_categorie | INT FK → Catégorie | Clé composite PK |

### 5.2.7 Prestation

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant prestation |
| id_artisan | INT FK → Artisan | Artisan proposant la prestation |
| titre | VARCHAR(200) | Intitulé de la prestation |
| description | TEXT | Détails de la prestation |
| tarif_min | DECIMAL(10,2) | Tarif minimum FCFA |
| tarif_max | DECIMAL(10,2) | Tarif maximum FCFA |
| duree_estimee | INT | Durée estimée en minutes |
| id_categorie | INT FK → Catégorie | Catégorie de la prestation |

### 5.2.8 Devis

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant devis |
| id_client | INT FK → Client | Client demandeur |
| id_artisan | INT FK → Artisan | Artisan sollicité |
| description_travaux | TEXT | Description des travaux demandés |
| photos | JSON | Tableau d'URLs des photos jointes |
| date_demande | DATETIME | Date de soumission du devis |
| date_reponse | DATETIME NULL | Date de réponse de l'artisan |
| montant_propose | DECIMAL(10,2) NULL | Montant proposé par l'artisan |
| statut | ENUM(en_attente, accepte, refuse, contre_offre) | Statut courant du devis |
| date_acceptation | DATETIME NULL | Date d'acceptation par le client |

### 5.2.9 Réservation

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant réservation |
| id_client | INT FK → Client | Client concerné |
| id_artisan | INT FK → Artisan | Artisan concerné |
| id_devis | INT FK NULL → Devis | Devis à l'origine (optionnel) |
| date_debut | DATETIME | Date/heure de début d'intervention |
| date_fin | DATETIME NULL | Date/heure de fin prévue |
| date | DATE | Date principale de la réservation |
| creneau | VARCHAR(50) | Créneau horaire (ex : 08h-12h) |
| statut | ENUM(en_cours, confirmee, terminee, annulee, litige) | Statut courant |
| description_besoin | TEXT | Description du besoin par le client |
| montant_total | DECIMAL(10,2) | Montant total convenu (FCFA) |
| acompte_verse | DECIMAL(10,2) DEFAULT 0 | Montant de l'acompte versé |
| solde_paye | DECIMAL(10,2) DEFAULT 0 | Solde réglé après intervention |
| date_creation | DATETIME | Date de création de la réservation |

### 5.2.10 Paiement

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant paiement |
| id_reservation | INT FK NULL → Réservation | Réservation liée (si applicable) |
| id_utilisateur | INT FK → Utilisateur | Utilisateur effectuant / recevant le paiement |
| montant | DECIMAL(10,2) | Montant de la transaction (FCFA) |
| commission | DECIMAL(10,2) DEFAULT 0 | Commission prélevée par la plateforme |
| type_transaction | ENUM(acompte, solde, retrait, commission, remboursement) | Type de mouvement |
| methode_paiement | VARCHAR(50) | MTN Money, Moov Money, carte, virement |
| statut | ENUM(reussi, echoue, en_attente) | Résultat de la transaction |
| reference_transaction | VARCHAR(100) UNIQUE | Référence externe de l'opérateur |
| date_paiement | DATETIME | Date et heure de la transaction |

### 5.2.11 Avis

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant avis |
| id_client | INT FK → Client | Client ayant rédigé l'avis |
| id_artisan | INT FK → Artisan | Artisan évalué |
| id_reservation | INT FK → Réservation | Réservation terminée associée (UNIQUE) |
| note | TINYINT (0-5) | Note numérique de 0 à 5 |
| commentaire | TEXT NULL | Commentaire libre |
| date_avis | DATETIME | Date de soumission de l'avis |

### 5.2.12 Message

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant message |
| id_expediteur | INT FK → Utilisateur | Émetteur du message |
| id_destinataire | INT FK → Utilisateur | Destinataire du message |
| id_reservation | INT FK NULL → Réservation | Contexte réservation (optionnel) |
| contenu | TEXT | Corps du message |
| date_envoi | DATETIME | Date et heure d'envoi |
| lu | BOOLEAN DEFAULT FALSE | Indicateur de lecture |

### 5.2.13 Portfolio_Image

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant image/vidéo |
| id_artisan | INT FK → Artisan | Artisan propriétaire |
| titre | VARCHAR(200) | Titre du média |
| description | TEXT NULL | Description du projet illustré |
| url_media | VARCHAR(500) | URL du fichier hébergé |
| type_media | ENUM(image, video) | Type de contenu |

### 5.2.14 Certification

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant certification |
| id_artisan | INT FK → Artisan | Artisan certifié |
| nom_certification | VARCHAR(200) | Intitulé de la certification |
| organisme_delivrance | VARCHAR(200) | Organisme émetteur |
| date_obtention | DATE | Date d'obtention |

### 5.2.15 Académie_Formation

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant formation |
| titre | VARCHAR(200) | Titre du cours |
| description | TEXT | Description détaillée du contenu |
| url_contenu | VARCHAR(500) | URL de la ressource (vidéo, PDF, lien) |

### 5.2.16 Artisan_Formation (Table de liaison)

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id_artisan | INT FK → Artisan | Clé composite PK |
| id_formation | INT FK → Académie_Formation | Clé composite PK |
| date_achevement | DATE NULL | Date de complétion de la formation |

### 5.2.17 Litige

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant litige |
| id_client | INT FK → Client | Client plaignant |
| id_artisan | INT FK → Artisan | Artisan mis en cause |
| id_reservation | INT FK → Réservation | Réservation concernée |
| description_litige | TEXT | Description détaillée du problème |
| date_ouverture | DATETIME | Date d'ouverture du litige |
| statut | ENUM(ouvert, en_cours, resolu, clos) | Statut courant |
| resolution_details | TEXT NULL | Détails de la résolution par l'admin |

### 5.2.18 Sinistre

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant sinistre |
| id_client | INT FK → Client | Client déclarant |
| id_artisan | INT FK → Artisan | Artisan impliqué |
| id_reservation | INT FK → Réservation | Réservation concernée |
| description_sinistre | TEXT | Description du sinistre déclaré |
| date_declaration | DATETIME | Date de déclaration |
| statut | ENUM(declare, en_cours_traitement, resolu, refuse) | Statut de traitement |
| details_resolution | TEXT NULL | Détails de la résolution |

### 5.2.19 Notification

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant notification |
| id_utilisateur | INT FK → Utilisateur | Destinataire |
| type_notification | ENUM(sms, email, push, systeme) | Canal d'envoi |
| message | TEXT | Contenu de la notification |
| date_envoi | DATETIME | Date et heure d'envoi |
| lue | BOOLEAN DEFAULT FALSE | Indicateur de lecture |

### 5.2.20 Fournisseur_Partenaire

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant fournisseur |
| nom_fournisseur | VARCHAR(200) | Raison sociale |
| description | TEXT | Présentation de l'offre |
| contact_email | VARCHAR(255) | Email de contact |
| contact_telephone | VARCHAR(20) | Téléphone de contact |

### 5.2.21 Assurance

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant assurance |
| nom_assurance | VARCHAR(200) | Nom de la compagnie d'assurance |
| description_couverture | TEXT | Types de sinistres couverts |
| conditions | TEXT | Conditions générales d'application |

### 5.2.22 Historique_Géolocalisation

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant enregistrement |
| id_artisan | INT FK → Artisan | Artisan suivi |
| id_reservation | INT FK NULL → Réservation | Réservation associée (optionnel) |
| latitude | DECIMAL(10,8) | Latitude enregistrée |
| longitude | DECIMAL(11,8) | Longitude enregistrée |
| timestamp | DATETIME | Date et heure de l'enregistrement GPS |

### 5.2.23 Systeme_Scoring_Detail

| Attribut | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO | Identifiant enregistrement scoring |
| id_utilisateur_cible | INT FK → Utilisateur | Utilisateur dont le score est impacté |
| type_cible | ENUM(artisan, client) | Nature de la cible |
| id_source | INT FK → Utilisateur | Utilisateur source de l'événement |
| type_source | ENUM(client, admin) | Nature de la source |
| type_evenement | VARCHAR(100) | Ex : avis_positif, litige_ouvert, retard |
| score_impact | DECIMAL(5,2) | Impact positif ou négatif sur le score |
| date_evenement | DATETIME | Date et heure de l'événement |

# 6. Architecture Technique

## 6.1 Stack Technologique Recommandée

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Front-end | React.js + TailwindCSS | Performances, composants réutilisables, adapté mobile |
| Back-end / API | Node.js + Express.js ou Laravel (PHP) | Écosystème riche, REST/GraphQL, temps réel avec Socket.io |
| Base de données | MySQL ou PostgreSQL | Relations complexes, transactions ACID |
| Cache | Redis | Sessions, files d'attente, rate limiting |
| Temps réel | Socket.io | Messagerie et notifications en direct |
| Stockage médias | AWS S3 ou Cloudflare R2 | Portfolio, photos de devis |
| Paiement | CinetPay ou FedaPay | Opérateurs Mobile Money au Bénin |
| Géolocalisation | Google Maps API / Leaflet (OSM) | Cartographie, calcul de distances |
| Email | SendGrid ou Amazon SES | Notifications transactionnelles |
| SMS | Twilio ou Infobip (Bénin) | Notifications SMS, OTP |
| Déploiement | VPS Linux (Ubuntu) + Docker + Nginx | Flexibilité, conteneurisation |
| CI/CD | GitHub Actions | Déploiement automatisé |

## 6.2 Architecture en Couches

L'architecture suit le modèle en couches suivant :

- Couche Présentation : Interface web React, PWA pour accès mobile offline-capable.

- Couche API : API RESTful sécurisée (JWT + OAuth2), versionnée (v1/).

- Couche Métier : Services indépendants par domaine (UserService, BookingService, PaymentService...).

- Couche Données : ORM (Sequelize ou Eloquent), migrations versionées, seeders pour les données de référence.

- Couche Infrastructure : Docker Compose, reverse proxy Nginx, SSL Let's Encrypt.

## 6.3 Intégrations Externes

| Service | Usage | API / SDK |
| --- | --- | --- |
| CinetPay / FedaPay | Paiement Mobile Money et carte | REST API |
| Google Maps Platform | Géolocalisation, autocomplete adresses | Maps JS API, Places API |
| Firebase Cloud Messaging | Notifications push web | FCM SDK |
| SendGrid | Emails transactionnels | REST API v3 |
| Twilio / Infobip | SMS OTP et notifications | REST API |
| Cloudinary ou AWS S3 | Stockage et CDN médias | SDK Node.js/PHP |

# 7. Spécifications Fonctionnelles Détaillées

## 7.1 Gestion des Utilisateurs

### 7.1.1 Inscription

- Formulaire d'inscription avec choix du type : Client ou Artisan.

- Vérification d'email par lien (token signé, valable 24h).

- Vérification de téléphone par OTP SMS (6 chiffres, valable 10 min).

- Hachage du mot de passe avec bcrypt (coût = 12).

- Création automatique du profil Client ou Artisan après confirmation.

### 7.1.2 Authentification

- Login email + mot de passe avec JWT (access token 1h, refresh token 30 jours).

- Connexion OAuth2 (Google) optionnelle.

- Blocage du compte après 5 tentatives échouées (déverrouillage par email).

- Double authentification 2FA optionnelle pour les artisans et obligatoire pour les admins.

### 7.1.3 Profil Artisan

- Informations professionnelles : métier, bio, zone d'intervention, tarif horaire.

- Gestion des spécialités (multi-catégories).

- Upload du portfolio (images et vidéos, 50 MB max par fichier).

- Ajout de certifications avec preuve scannée.

- Accès aux formations de l'Académie.

- Badge attribué automatiquement selon le score et les certifications.

## 7.2 Annuaire et Recherche

- Recherche par catégorie, mot-clé, localisation géographique (rayon configurable).

- Filtres : note minimum, badge, tarif horaire, disponibilité.

- Tri : pertinence, note, distance, tarif.

- Affichage carte (carte interactive) et liste.

- Fiche artisan : profil complet, portfolio, avis, certifications, prestations.

## 7.3 Processus Devis

Flux : Client → Demande de devis → Artisan → Réponse → Client → Acceptation/Refus/Contre-offre.

| Étape | Acteur | Action | Statut Résultant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – Demande | Client | Soumet description + photos | en_attente |
| 2 – Réponse | Artisan | Propose montant + délai | en_attente → (artisan a répondu) |
| 3a – Acceptation | Client | Accepte le devis | accepte |
| 3b – Refus | Client | Refuse le devis | refuse |
| 3c – Contre-offre | Client | Propose un autre montant | contre_offre |
| 4 – Suite | Artisan | Accepte la contre-offre | accepte → Réservation créée |

## 7.4 Réservations

- Création automatique depuis un devis accepté ou manuellement (réservation directe).

- Statuts : en_cours → confirmee → terminee / annulee / litige.

- Politique d'annulation : remboursement intégral si > 48h avant, partiel si < 48h.

- Rappels automatiques : 24h avant (SMS + email), 2h avant (push notification).

- Le client peut clôturer la réservation (terminee) déclenchant la demande d'avis.

## 7.5 Paiements

- Paiement de l'acompte (30 % par défaut, configurable) à la confirmation de réservation.

- Paiement du solde à la clôture de la réservation.

- Commission plateforme : 8 % sur le montant total (configurable par l'admin).

- Versement à l'artisan après validation : T+2 jours ouvrés.

- Tableaux de bord financiers : pour l'artisan (gains, retraits) et admin (commissions).

- Remboursement automatique ou manuel selon la politique d'annulation.

## 7.6 Messagerie

- Messagerie intégrée en temps réel (Socket.io) entre client et artisan dans le cadre d'une réservation.

- Historique des messages persisté en base de données.

- Indicateur de lecture (lu / non lu).

- Pièces jointes : images uniquement, 10 MB max.

- Modération : signalement de contenu inapproprié par l'une ou l'autre partie.

## 7.7 Système d'Avis et de Notation

- Un avis par réservation terminée, de la part du client uniquement (V1).

- Note de 0 à 5 étoiles + commentaire textuel (obligatoire si note < 3).

- L'artisan peut répondre publiquement à un avis.

- Modération : signalement d'avis abusifs → révision admin → masquage ou suppression.

- Note moyenne calculée en temps réel et impacte le Système de Scoring.

## 7.8 Litiges

- Ouverture possible par le client si une réservation passe en statut 'litige'.

- Délai maximum d'ouverture : 7 jours après la fin de la réservation.

- L'admin instruit le litige : échanges, preuves, décision finale.

- Résolution possible : remboursement partiel/total, pénalité artisan, fermeture sans suite.

- Statuts : ouvert → en_cours → resolu / clos.

## 7.9 Géolocalisation

- L'artisan active le partage de position via son navigateur lors d'une réservation active.

- Le client voit la position en temps réel sur une carte (mise à jour toutes les 30 sec).

- Historique complet stocké dans Historique_Géolocalisation pour audit.

- Calcul automatique de la distance client-artisan pour les recommandations.

## 7.10 Académie / Formations

- Catalogue de formations accessibles à tous les artisans inscrits.

- Contenus : vidéos, PDFs, liens externes.

- Suivi de progression : date d'achèvement enregistrée dans Artisan_Formation.

- Badge 'Elite' partiellement conditionné à la complétion de formations clés.

## 7.11 Système de Scoring

- Score de confiance calculé pour chaque artisan et client.

- Événements positifs : avis 5 étoiles (+5), réservation terminée sans litige (+3), certification ajoutée (+10), formation complétée (+2).

- Événements négatifs : litige ouvert contre l'artisan (-10), annulation tardive (-5), avis < 2 étoiles (-3).

- Score visible sur le profil artisan sous forme de jauge visuelle.

- Seuils de badge : Certifié ≥ 80 pts, Elite ≥ 150 pts et ≥ 1 certification validée.

## 7.12 Back-Office Administrateur

- Tableau de bord : KPIs clés, alertes, litiges en attente.

- Gestion des utilisateurs : suspension, réactivation, modification de profil.

- Gestion des catégories et prestations de référence.

- Attribution et révision des badges artisans.

- Supervision des paiements et déclenchement des remboursements.

- Gestion des litiges et sinistres.

- Export des données (CSV, Excel) pour reporting.

# 8. Spécifications Techniques

## 8.1 API REST

- Versionnage : /api/v1/

- Format : JSON (Content-Type: application/json).

- Authentification : Bearer Token (JWT) dans l'en-tête Authorization.

- Pagination : cursor-based pour les listes (limit + cursor).

- Réponses standard : { success, data, message, meta }.

- Codes HTTP standard : 200, 201, 400, 401, 403, 404, 422, 429, 500.

## 8.2 Sécurité des Données

- Chiffrement en transit : TLS 1.3 obligatoire sur toutes les routes.

- Chiffrement au repos : données sensibles (mots de passe, infos bancaires) chiffrées AES-256.

- CORS configuré sur liste blanche de domaines.

- Protection CSRF sur les formulaires.

- Rate limiting : 100 req/min par IP sur les endpoints publics, 500 req/min sur les endpoints authentifiés.

- Logs d'audit : toutes les actions admin tracées avec IP, user-agent, timestamp.

## 8.3 Base de Données

- SGBD : MySQL 8.0+ ou PostgreSQL 15+.

- Moteur de stockage : InnoDB (MySQL) pour les transactions ACID.

- Index : sur toutes les clés étrangères, les champs de recherche fréquents (email, statut, date).

- Soft delete : colonne deleted_at sur les entités critiques (Utilisateur, Artisan, Client).

- Migrations versionées : outil de migration (Flyway, Liquibase ou Knex.js).

- Sauvegardes automatiques : snapshot quotidien, rétention 30 jours.

# 9. Interface Utilisateur & Expérience

## 9.1 Principes de Design

- Mobile-first : conception prioritaire pour écrans 360px+ (smartphones Android bas de gamme courants au Bénin).

- Accessibilité : conformité WCAG 2.1 niveau AA.

- Langue principale : Français. Internationalisation (i18n) préparée pour Fon et Yoruba.

- Charte graphique : couleurs locales inspirées (vert, orange), typographie lisible.

- Progressive Web App (PWA) : installation sur écran d'accueil, cache offline basique.

## 9.2 Parcours Utilisateur Principaux

### Parcours Client

- Inscription → Vérification email/téléphone → Connexion.

- Recherche d'artisan (catégorie / localisation) → Consultation de profil.

- Demande de devis ou réservation directe.

- Paiement de l'acompte → Suivi de la réservation.

- Clôture → Paiement du solde → Dépôt d'un avis.

### Parcours Artisan

- Inscription → Complétion du profil → Validation admin.

- Réception de demandes de devis → Réponse.

- Gestion du planning et des réservations.

- Intervention → Clôture → Réception du virement.

- Consultation des avis → Réponse aux avis.

## 9.3 Pages / Écrans Principaux

| Page | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| Accueil | Publique | Barre de recherche, catégories populaires, artisans mis en avant |
| Annuaire artisans | Publique | Résultats de recherche, filtres, vue carte/liste |
| Profil artisan | Publique | Présentation complète, portfolio, avis, boutons action |
| Tableau de bord Client | Privée | Réservations en cours, historique, notifications |
| Tableau de bord Artisan | Privée | Planning, demandes en attente, gains, profil |
| Gestion des devis | Privée | Liste des devis, statuts, actions |
| Détail réservation | Privée | Suivi complet, messagerie, actions de statut |
| Messagerie | Privée | Liste des conversations, chat en temps réel |
| Paiement | Privée | Résumé, choix méthode, confirmation |
| Back-office Admin | Admin | Tableaux de bord, gestion utilisateurs, litiges |

# 10. Sécurité

## 10.1 Authentification et Autorisation

- JWT signé RS256 (clés asymétriques).

- RBAC (Role-Based Access Control) : rôles client, artisan, admin, superadmin.

- Vérification du rôle à chaque middleware avant accès aux ressources.

- Tokens de refresh stockés en cookie HttpOnly + SameSite=Strict.

## 10.2 Protection des Données Personnelles

- Conformité avec la loi 2009-09 du Bénin sur la protection des données personnelles.

- Politique de confidentialité accessible avant inscription.

- Droit à la suppression : purge des données personnelles sur demande (sauf obligations légales).

- Minimisation des données : collecte uniquement des données nécessaires au service.

## 10.3 Sécurité des Paiements

- Aucun numéro de carte ou code PIN stocké côté plateforme.

- Tokenisation via l'opérateur de paiement (CinetPay / FedaPay).

- Signature HMAC des webhooks de paiement pour vérifier leur authenticité.

- Journalisation de toutes les transactions avec état et référence externe.

# 11. Performance et Scalabilité

## 11.1 Objectifs de Performance

| Métrique | Cible |
| --- | --- |
| Temps de réponse API (p95) | < 300 ms |
| Temps de chargement première page (mobile 3G) | < 3 secondes |
| Disponibilité (SLA) | >= 99,5 % (hors maintenance planifiée) |
| Utilisateurs simultanés (V1) | 500 |
| Utilisateurs simultanés (V2 cible) | 5 000 |

## 11.2 Stratégies

- Mise en cache Redis pour les requêtes fréquentes (liste catégories, profils populaires).

- CDN pour les assets statiques et médias (Cloudflare).

- Lazy loading des images et composants React.

- Pagination côté serveur pour toutes les listes.

- Optimisation des requêtes SQL : index, requêtes EXPLAIN, N+1 query prevention.

- Horizontal scaling via conteneurs Docker + load balancer Nginx.

# 12. Plan de Développement

## 12.1 Phases et Jalons

| Phase | Durée | Objectifs | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 – Initialisation | 2 semaines | Configuration environnement, architecture, prototypes UI | Repo Git, Docker-compose, wireframes |
| Phase 1 – Socle | 4 semaines | Authentification, profils, catégories, annuaire | API Auth, pages profil, recherche basique |
| Phase 2 – Transaction | 5 semaines | Devis, réservations, paiements, messagerie | Flux complet devis→paiement, chat |
| Phase 3 – Confiance | 3 semaines | Avis, scoring, badges, géolocalisation | Système de scoring fonctionnel, carte |
| Phase 4 – Support | 3 semaines | Litiges, sinistres, notifications, académie | Module admin complet, notifications |
| Phase 5 – Qualité | 3 semaines | Tests, optimisations, sécurité, accessibilité | Rapport de tests, audit sécurité |
| Phase 6 – Lancement | 2 semaines | Déploiement production, formation, onboarding | Plateforme en ligne, documentation |

Durée totale estimée : 22 semaines (environ 5,5 mois)

## 12.2 Méthodologie

- Méthode Agile (Scrum) : sprints de 2 semaines.

- Réunion de sprint planning, daily standup, sprint review et rétrospective.

- Outil de gestion : Jira ou Trello.

- Contrôle de version : Git (GitHub) avec stratégie GitFlow.

- Revue de code obligatoire (pull requests, minimum 1 approbateur).

# 13. Livrables

| Livrable | Format | Destinataire |
| --- | --- | --- |
| Cahier des charges validé | Document Word / PDF | Maître d'ouvrage |
| Wireframes et maquettes UI | Figma / PDF | Toutes parties |
| Schéma de base de données (ERD) | PDF + SQL | Équipe technique |
| Code source documenté | Dépôt Git privé | Équipe technique |
| Documentation API | Swagger / Postman Collection | Développeurs intégrateurs |
| Documentation utilisateur | PDF + Vidéos tutoriels | Clients, artisans |
| Documentation administrateur | PDF | Équipe admin |
| Rapport de tests (unitaires, intégration, E2E) | PDF | Maître d'ouvrage |
| Rapport d'audit sécurité | PDF confidentiel | Maître d'ouvrage |
| Plateforme déployée en production | URL + accès | Toutes parties |

# 14. Contraintes et Risques

## 14.1 Contraintes

- Connexion internet variable : l'application doit fonctionner de manière dégradée (PWA, cache offline).

- Taux de pénétration des smartphones bas de gamme : optimisation performances obligatoire.

- Réglementation des paiements électroniques (BCEAO, CRRH) : conformité KYC artisans.

- Disponibilité des API de paiement local : intégration CinetPay/FedaPay avec tests en sandbox.

- Budget : contraindre les choix technologiques vers des solutions open-source où possible.

## 14.2 Registre des Risques

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible adoption des artisans | Moyen | Élevé | Programme d'onboarding accompagné, formation terrain |
| Fraude aux paiements | Faible | Élevé | KYC, limites de transaction, monitoring automatique |
| Pannes des opérateurs Mobile Money | Moyen | Moyen | Multi-opérateurs, file d'attente de retransmission |
| Litiges difficiles à résoudre | Moyen | Moyen | Processus formalisé, recours à la médiation |
| Concurrence (acteurs régionaux) | Faible | Moyen | Positionnement local fort, programme fidélité |
| Violations de données personnelles | Faible | Élevé | Audit de sécurité trimestriel, pen-test annuel |
| Dépassement du délai de livraison | Moyen | Moyen | Buffer de 10 % dans le planning, sprints fixes |

# 15. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Artisan | Prestataire de services qualifié inscrit sur la plateforme |
| Client | Particulier ou entreprise cherchant les services d'un artisan |
| Devis | Proposition tarifée et descriptive d'une intervention, soumise par l'artisan |
| Réservation | Accord formalisé entre un client et un artisan pour une prestation à une date donnée |
| Acompte | Paiement partiel (par défaut 30 %) effectué à la confirmation de la réservation |
| Badge | Niveau de qualification attribué par la plateforme : Aucun, Certifié, Elite |
| Score de confiance | Indicateur numérique reflétant la fiabilité et la qualité d'un utilisateur |
| Litige | Désaccord formel entre client et artisan nécessitant l'intervention de l'admin |
| Sinistre | Déclaration de dommage survenu lors d'une prestation, pouvant engager une assurance |
| Commission | Pourcentage prélevé sur chaque transaction par la plateforme (8 % par défaut) |
| PWA | Progressive Web App : application web installable et partiellement utilisable hors ligne |
| JWT | JSON Web Token : standard de jeton d'authentification signé |
| RBAC | Role-Based Access Control : contrôle d'accès basé sur les rôles |
| FCFA | Franc CFA : devise officielle du Bénin (XOF) |
| KYC | Know Your Customer : procédure de vérification d'identité réglementaire |
| Mobile Money | Service de paiement électronique via téléphone mobile (MTN, Moov) |
| API | Application Programming Interface : interface de programmation |
| OTP | One-Time Password : code à usage unique pour la vérification |
| CDN | Content Delivery Network : réseau de distribution de contenu |

— Fin du Cahier des Charges —

Version 1.0 — Mai 2026 — Porto-Novo, Bénin